# VemResolver — Backlog de Funcionalidades Futuras

Criado em: 2026-05-19

Analista: Claude Sonnet 4.6

Contexto: Documento gerado após a conclusão completa da Prioridade P4 (Competitividade). Lista todos os gaps identificados em relação aos concorrentes (GetNinjas, Cronoshare), requisitos de produção e melhorias de produto que ainda não foram implementados.

## Como ler este documento

Cada item tem:

Impacto: benefício percebido pelo usuário ou pelo negócio (Alto / Médio / Baixo)

Esforço: complexidade de implementação (Alto / Médio / Baixo)

Prioridade sugerida: produto do impacto × esforço invertido

Dependências: o que precisa existir antes

## P5 — Infraestrutura e Deploy

### P5.1 — CI/CD com GitHub Actions

Descrição:

Pipeline automático que executa testes, compila o JAR, builda as imagens Docker e faz deploy ao fazer push na branch main.

Justificativa:

Hoje o deploy é manual (docker-compose up --build). Qualquer mudança em produção exige acesso SSH à máquina e conhecimento do processo. CI/CD elimina erros humanos e garante que só código que passa nos testes chegue ao ar.

Escopo técnico:

Workflow ci.yml: mvn test no backend + ng test --watch=false no frontend a cada PR

Workflow deploy.yml: build das imagens Docker + push para Docker Hub (ou GHCR) + SSH na VPS para docker-compose pull && docker-compose up -d

Secrets do GitHub: DB_URL, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, JWT_SECRET, BREVO_API_KEY, SSH_KEY

Badge de status de build no README

Impacto: Alto | Esforço: Médio | Dependência: P5.2 (ambiente de produção)

### P5.2 — Ambiente de Produção (VPS / PaaS)

Descrição:

Provisionamento de um ambiente de produção real, com domínio, HTTPS e banco de dados gerenciado.

Justificativa:

O projeto roda hoje apenas em localhost. Sem deploy real não há como validar com usuários reais nem medir métricas de negócio.

Escopo técnico:

Opção A (PaaS — menor esforço): Railway ou Render

Backend: serviço Docker com variáveis de ambiente

Banco: PostgreSQL gerenciado (Railway Postgres ou Render Postgres)

Frontend: Nginx servindo a build Angular via Docker

Opção B (VPS — mais controle): DigitalOcean Droplet ou Hetzner

Docker Compose em produção

Nginx reverso com SSL via Let's Encrypt (Certbot)

Domínio próprio (vemresolver.com.br ou similar)

application-prod.yml já existe — apenas preencher variáveis

DataSeeder já está restrito ao perfil !prod

Impacto: Alto | Esforço: Médio | Dependência: nenhuma

### P5.3 — Correção das Vulnerabilidades Dependabot

Descrição:

O GitHub reporta 49 vulnerabilidades nas dependências (33 high, 13 moderate, 3 low). Nenhuma foi corrigida até o momento.

Justificativa:

Vulnerabilidades de segurança conhecidas em dependências são o vetor mais comum de ataques em aplicações web. Deve ser resolvido antes de qualquer exposição pública.

Escopo técnico:

Executar mvn versions:display-dependency-updates e npm audit para mapear as atualizações disponíveis

Atualizar dependências em lotes (Spring Boot patch, JJWT, Angular minor)

Rodar a suíte de testes completa após cada lote

Configurar Dependabot para criar PRs automáticos de atualização

Impacto: Alto (segurança) | Esforço: Médio | Dependência: nenhuma

### P5.4 — Observabilidade: Logs Estruturados e Métricas

Descrição:

Configuração de logging estruturado (JSON) e métricas de aplicação com Spring Actuator + Prometheus + Grafana.

Justificativa:

Sem observabilidade não é possível debugar problemas em produção, medir latência de endpoints ou detectar degradação de performance.

Escopo técnico:

spring-boot-starter-actuator com endpoints /health, /metrics, /info

Logback configurado para saída JSON (Logstash encoder)

Stack opcional: Prometheus scraping /actuator/prometheus + Grafana dashboard

Alertas para: erro 5xx acima de X%, heap acima de 80%, tempo de resposta acima de 2 s

Impacto: Médio | Esforço: Baixo | Dependência: P5.2

## P6 — Monetização e Pagamentos

### P6.1 — Sistema de Créditos Pré-Pagos (modelo OLX)

Descrição:

Prestador compra pacotes de créditos. Cada contato com um cliente (aceite de proposta) consome créditos. Cliente nunca paga. Tier gratuito de 1–5 interações.

Justificativa:

O modelo de monetização já está definido. Sem ele o produto não gera receita. É o passo mais importante após o deploy.

Escopo técnico:

Entidade Pacote (nome, quantidade de créditos, preço em centavos)

Entidade ContaPrestador (saldo de créditos, total gasto)

Entidade TransacaoCredito (tipo: COMPRA / CONSUMO, valor, data, referência)

Regra: ao aceitar uma proposta, debitar 1 crédito da conta do prestador

Regra: se saldo = 0, bloquear o aceite de novas propostas (exceto tier gratuito)

Tier gratuito: primeiras 3 propostas aceitas são gratuitas (sem débito)

Migrações Flyway: V15__add_creditos_prestador.sql

Endpoint admin: GET /api/admin/pacotes, POST /api/admin/pacotes

Impacto: Alto | Esforço: Médio | Dependência: P6.2

### P6.2 — Integração com Gateway de Pagamento

Descrição:

Integração com Mercado Pago (ou Stripe) para compra de pacotes de créditos com cartão de crédito, PIX ou boleto.

Justificativa:

Sem gateway de pagamento o sistema de créditos (P6.1) não tem como receber dinheiro real.

Escopo técnico:

SDK do Mercado Pago (MP) ou Stripe no backend Java

Fluxo: prestador seleciona pacote → backend cria preferência de pagamento MP → frontend redireciona para checkout → webhook MP notifica pagamento aprovado → backend credita saldo

Webhook endpoint: POST /api/pagamentos/webhook (validar assinatura HMAC)

Tabela pagamentos: id, prestadorId, valor, status, gateway_id, dataCriacao

Frontend: página "Comprar Créditos" com listagem de pacotes e botão de compra

Testes: mock do webhook para simular pagamento aprovado/recusado

Impacto: Alto | Esforço: Alto | Dependência: P6.1, P5.2

### P6.3 — Painel Financeiro do Prestador

Descrição:

Aba "Financeiro" no painel do prestador mostrando saldo de créditos, histórico de transações e botão para comprar mais créditos.

Justificativa:

O prestador precisa ter visibilidade do seu saldo para tomar decisões de compra.

Escopo técnico:

GET /api/prestadores/me/creditos → saldo atual + histórico paginado

Frontend: card de saldo no dashboard + aba "Financeiro" com tabela de transações

Alerta visual quando saldo < 3 créditos

Impacto: Médio | Esforço: Baixo | Dependência: P6.1

## P7 — Busca e Descoberta

### P7.1 — Busca Textual Full-Text

Descrição:

Permitir que o cliente busque prestadores e solicitações por palavras-chave (ex: "encanador com experiência em condomínio").

Justificativa:

A busca atual filtra apenas por categoria + localização. Usuários chegam com intenção de busca textual (como no Google), e o sistema não atende esse padrão.

Escopo técnico:

PostgreSQL tsvector / tsquery com to_tsvector('portuguese', ...)

Colunas indexadas: prestadores.descricao_perfil, solicitacoes.descricao

Endpoint: GET /api/prestadores?q=encanador+condominio com ranking por relevância (ts_rank)

Migração Flyway: V15__add_fulltext_index.sql (ou próximo número disponível)

Frontend: campo de busca na home e na tela de busca de prestadores

Impacto: Alto | Esforço: Médio | Dependência: nenhuma

### P7.2 — Hierarquia de Categorias (Pai → Subcategoria)

Descrição:

Expandir o sistema de categorias de 19 para 100+ entradas organizadas em grupos (ex: "Elétrica" → "Instalação", "Manutenção", "Emergência").

Justificativa:

GetNinjas tem 500+ categorias e Cronoshare tem 200+. Com apenas 19 o VemResolver não cobre a maioria dos serviços que usuários buscam.

Escopo técnico:

Adicionar coluna parent_id em categorias (self-reference FK)

Seed de categorias expandido (mínimo 80 subcategorias)

Endpoint: GET /api/categorias/tree retorna árvore pai → filhos

Frontend: dropdown em dois níveis (categoria → subcategoria) na criação de solicitação e no perfil do prestador

Impacto: Médio | Esforço: Médio | Dependência: nenhuma

### P7.3 — Recomendação de Prestadores por IA

Descrição:

Ao criar uma solicitação, sugerir os 3 prestadores mais compatíveis com base em categoria, localização, avaliação e histórico de conclusões.

Justificativa:

Reduz o tempo do cliente para encontrar um prestador e aumenta a taxa de conversão de solicitação → proposta aceita.

Escopo técnico:

Score composto: (avaliacaoMedia × 0.4) + (totalConcluidos × 0.3) + (distanciaKm⁻¹ × 0.2) + (completudePerfil × 0.1)

Endpoint: GET /api/solicitacoes/{id}/prestadores-recomendados (top 3)

Pode ser implementado sem IA real — apenas um algoritmo de ranking determinístico

Frontend: card "Prestadores Recomendados" após criação de solicitação

Impacto: Médio | Esforço: Baixo | Dependência: nenhuma

## P8 — Identidade e Confiança

### P8.1 — Verificação de Documento (CPF + Selfie)

Descrição:

Prestador envia foto do CPF/RG e selfie. Admin aprova manualmente (ou via integração com serviço de OCR). Badge "ID Verificado" diferente do badge automático atual.

Justificativa:

O badge "Verificado" atual é automático (≥5 contratos + média ≥4,0). GetNinjas e Cronoshare verificam a identidade real do prestador, aumentando a confiança do cliente.

Escopo técnico:

Entidade VerificacaoDocumento: prestadorId, urlDocumento, urlSelfie, status (PENDENTE / APROVADO / RECUSADO), dataEnvio, dataRevisao, observacaoAdmin

POST /api/prestadores/me/verificacao → upload dos documentos

GET/PATCH /api/admin/verificacoes → fila de revisão para o admin

Armazenamento: volume Docker separado (não exposto publicamente)

Badge idVerificado diferente de verificado no perfil público

Migração Flyway correspondente

Impacto: Alto | Esforço: Alto | Dependência: P5.2 (armazenamento seguro)

### P8.2 — Denúncia de Usuários e Conteúdo

Descrição:

Cliente ou prestador pode denunciar um perfil, avaliação ou comportamento inadequado. Admin recebe fila de denúncias no painel.

Justificativa:

Sem moderação, conteúdos abusivos ou perfis falsos degradam a experiência e a reputação da plataforma.

Escopo técnico:

Entidade Denuncia: denuncianteId, denunciadoId, tipo (PERFIL / AVALIACAO / COMPORTAMENTO), descricao, status, dataCriacao

POST /api/denuncias

GET /api/admin/denuncias + PATCH /api/admin/denuncias/{id}/status

Frontend: botão "Denunciar" no perfil público e nas avaliações

Ação automática: suspender perfil após N denúncias aprovadas

Impacto: Médio | Esforço: Médio | Dependência: nenhuma

## P9 — Comunicação e Notificações

### P9.1 — Notificações Push (PWA / Service Worker)

Descrição:

Notificações push no navegador mesmo com a aba fechada, via Web Push API e service worker.

Justificativa:

O polling atual de 30 s só funciona com a aba aberta. E-mail tem latência. Push é imediato e não depende da aba estar ativa.

Escopo técnico:

Service worker Angular (@angular/service-worker)

Backend: Web Push via biblioteca nl.martijndwars:web-push (Java)

Tabela push_subscriptions: userId, endpoint, p256dh, auth

POST /api/notificacoes/push/subscribe e /unsubscribe

Triggers: mesmos eventos que os e-mails (nova proposta, proposta aceita, serviço concluído)

manifest.webmanifest para instalação como PWA

Impacto: Médio | Esforço: Alto | Dependência: P5.2

### P9.2 — Chat com Anexos de Imagem

Descrição:

Permitir que cliente e prestador enviem imagens no chat de proposta (ex: foto do problema a resolver).

Justificativa:

Hoje o chat suporta apenas texto. Para serviços de reforma/manutenção, o prestador precisa ver o problema para dar uma proposta precisa.

Escopo técnico:

Campo urlAnexo nullable em MensagemChat

POST /api/chat/proposta/{id}/imagem → upload, retorna URL

Frontend: botão de upload de imagem no chat + preview inline

Limite: 1 imagem por mensagem, máx 5 MB, JPEG/PNG/WEBP

Impacto: Médio | Esforço: Baixo | Dependência: nenhuma

### P9.3 — E-mail de Nova Solicitação Compatível para Prestadores

Descrição:

Quando uma nova solicitação é criada, enviar e-mail para prestadores da mesma categoria e região que ainda não enviaram proposta.

Justificativa:

O item consta no README como entregue, mas o gatilho automático no SolicitacaoServicoService precisa ser verificado e testado de ponta a ponta.

Escopo técnico:

Verificar se SolicitacaoServicoService.criar() chama emailService.enviarNovaSolicitacao() para todos os prestadores compatíveis

Limitar a 50 prestadores por solicitação (evitar spam)

Implementar flag emailNovaSolicitacaoAtivo na configuração do admin

Testes de integração para o gatilho

Impacto: Alto | Esforço: Baixo | Dependência: nenhuma (Brevo já configurado)

## P10 — Experiência do Usuário (UX)

### P10.1 — Cancelamento de Proposta pelo Prestador

Descrição:

Prestador pode cancelar uma proposta ENVIADA antes de ela ser aceita ou recusada pelo cliente.

Justificativa:

Atualmente só o cliente pode recusar propostas. O prestador não tem como retirar uma proposta enviada por engano ou se mudar de ideia.

Escopo técnico:

PATCH /api/propostas/{id}/cancelar — restrito ao prestador dono da proposta

Status novo: CANCELADA_PELO_PRESTADOR (ou reutilizar RECUSADA com campo canceladaPorPrestador)

Regra: só pode cancelar se status atual for ENVIADA

Frontend: botão "Cancelar proposta" no painel do prestador → propostas aguardando

Impacto: Médio | Esforço: Baixo | Dependência: nenhuma

### P10.2 — Paginação no Chat

Descrição:

Carregar mensagens antigas com scroll para cima (infinite scroll reverso), em vez de exibir todas de uma vez.

Justificativa:

Chats com muitas mensagens carregam tudo na memória. Para conversas longas isso degrada a performance e a usabilidade.

Escopo técnico:

GET /api/chat/proposta/{id}?page=0&size=20 já suporta paginação (Pageable)

Frontend: detectar scroll no topo → carregar página anterior → prepend das mensagens

Manter a posição do scroll ao carregar mais mensagens antigas

Impacto: Baixo | Esforço: Baixo | Dependência: nenhuma

### P10.3 — Filtro de Avaliações por Nota no Perfil Público

Descrição:

No perfil público do prestador, permitir filtrar as avaliações exibidas por nota (ex: "Ver apenas 5 estrelas").

Justificativa:

Prestadores com muitas avaliações precisam de filtros para o visitante encontrar o contexto relevante.

Escopo técnico:

GET /api/avaliacoes/prestador/{id}?nota=5&page=0&size=10

Frontend: chips de filtro (1★ a 5★ + "Todas") no card de avaliações do perfil público

Impacto: Baixo | Esforço: Baixo | Dependência: nenhuma

### P10.4 — Edição e Resposta a Avaliações

Descrição:

Prestador pode responder publicamente a uma avaliação recebida. Cliente pode editar sua avaliação em até 7 dias.

Justificativa:

Plataformas como Google Maps e Airbnb permitem respostas às avaliações. Isso aumenta o engajamento e dá ao prestador direito de defesa.

Escopo técnico:

Campo respostaPrestador (texto) e dataResposta em Avaliacao

PATCH /api/avaliacoes/{id}/resposta — restrito ao prestador avaliado

PATCH /api/avaliacoes/{id} — edição pelo cliente, só nos primeiros 7 dias

Frontend: caixa de resposta expansível em cada avaliação do perfil público

Impacto: Médio | Esforço: Médio | Dependência: nenhuma

## P11 — Mobile e PWA

### P11.1 — Progressive Web App (PWA)

Descrição:

Configurar o Angular como PWA com manifest.webmanifest, ícones e service worker básico de cache offline.

Justificativa:

PWA permite que o usuário instale o app na tela inicial do celular sem passar pela App Store, com carregamento mais rápido via cache.

Escopo técnico:

ng add @angular/pwa

manifest.webmanifest: nome, ícones 192×192 e 512×512, cor de tema, display standalone

ngsw-config.json: cache de assets estáticos + API de categorias (read-only)

Teste de instalabilidade no Chrome DevTools (Lighthouse PWA score ≥ 90)

Impacto: Médio | Esforço: Baixo | Dependência: P5.2

### P11.2 — Layout Otimizado para Mobile

Descrição:

Auditoria de todas as telas no viewport mobile (375px) e correção dos problemas de usabilidade encontrados.

Justificativa:

A maioria dos usuários acessa via celular. O layout usa Tailwind responsivo mas nunca foi auditado sistematicamente em mobile.

Escopo técnico:

Auditoria com Chrome DevTools em 375×812 (iPhone SE) e 360×800 (Android médio)

Correções esperadas: tabelas sem scroll horizontal, botões pequenos demais, formulários sem zoom automático (font-size ≥ 16px nos inputs)

Lighthouse Mobile score: acessibilidade ≥ 90, performance ≥ 70

Impacto: Alto | Esforço: Médio | Dependência: nenhuma

## P12 — Segurança Avançada

### P12.1 — Refresh Token Rotation

Descrição:

A cada uso do refresh token, invalidar o antigo e emitir um novo par (access + refresh). Detectar reutilização de token como sinal de comprometimento.

Justificativa:

O refresh token atual não rotaciona. Se for interceptado, o atacante tem acesso permanente até expirar.

Escopo técnico:

Tabela refresh_tokens: token (hash), userId, dataExpiracao, usado (boolean)

POST /api/auth/refresh: verifica token → se usado=true, revogar todos os tokens do usuário (token theft detected) → senão, marcar como usado e emitir novo par

TTL do refresh token: 30 dias; access token: manter em 24 h

Impacto: Alto (segurança) | Esforço: Médio | Dependência: nenhuma

### P12.2 — Auditoria de Ações Administrativas

Descrição:

Registrar todas as ações do admin (ativar/desativar usuário, alterar status de solicitação, aprovar verificação) em uma tabela de auditoria imutável.

Justificativa:

Sem auditoria não é possível saber quem fez o quê no painel admin — problema legal e de compliance.

Escopo técnico:

Entidade AuditoriaAdmin: adminId, acao, entidadeAlvo, entidadeId, dadosAntes (JSON), dadosDepois (JSON), timestamp, ip

Interceptor ou @Aspect que registra automaticamente as chamadas aos endpoints /api/admin/**

GET /api/admin/auditoria com filtro por data e tipo de ação

Impacto: Médio | Esforço: Médio | Dependência: nenhuma

## Tabela de Prioridades

| # | Funcionalidade | Impacto | Esforço | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P5.2 | Ambiente de Produção (VPS / PaaS) | Alto | Médio | 🔴 Crítico |
| P5.1 | CI/CD com GitHub Actions | Alto | Médio | 🔴 Crítico |
| P5.3 | Correção Vulnerabilidades Dependabot | Alto | Médio | 🔴 Crítico |
| P6.1 | Sistema de Créditos Pré-Pagos | Alto | Médio | 🟠 Alta |
| P6.2 | Gateway de Pagamento (Mercado Pago) | Alto | Alto | 🟠 Alta |
| P7.1 | Busca Textual Full-Text | Alto | Médio | 🟠 Alta |
| P11.2 | Layout Otimizado para Mobile | Alto | Médio | 🟠 Alta |
| P12.1 | Refresh Token Rotation | Alto | Médio | 🟠 Alta |
| P8.1 | Verificação de Documento (CPF + Selfie) | Alto | Alto | 🟡 Média |
| P9.3 | E-mail: Nova Solicitação para Prestadores | Alto | Baixo | 🟡 Média |
| P10.1 | Cancelamento de Proposta pelo Prestador | Médio | Baixo | 🟡 Média |
| P7.2 | Hierarquia de Categorias | Médio | Médio | 🟡 Média |
| P6.3 | Painel Financeiro do Prestador | Médio | Baixo | 🟡 Média |
| P11.1 | Progressive Web App (PWA) | Médio | Baixo | 🟡 Média |
| P5.4 | Observabilidade (Logs + Métricas) | Médio | Baixo | 🟡 Média |
| P8.2 | Denúncia de Usuários e Conteúdo | Médio | Médio | 🟢 Normal |
| P10.4 | Edição e Resposta a Avaliações | Médio | Médio | 🟢 Normal |
| P9.1 | Notificações Push (PWA) | Médio | Alto | 🟢 Normal |
| P9.2 | Chat com Anexos de Imagem | Médio | Baixo | 🟢 Normal |
| P7.3 | Recomendação de Prestadores por IA | Médio | Baixo | 🟢 Normal |
| P12.2 | Auditoria de Ações Administrativas | Médio | Médio | 🟢 Normal |
| P10.2 | Paginação no Chat | Baixo | Baixo | 🔵 Backlog |
| P10.3 | Filtro de Avaliações por Nota | Baixo | Baixo | 🔵 Backlog |

## Sequência Recomendada de Implementação

Fase 1 — Ir para produção (P5.2 → P5.1 → P5.3)
   ↓
Fase 2 — Gerar receita (P6.1 → P6.3 → P6.2)
   ↓
Fase 3 — Crescimento orgânico (P7.1 → P7.2 → P11.2 → P11.1)
   ↓
Fase 4 — Confiança e retenção (P8.1 → P8.2 → P10.1 → P10.4)
   ↓
Fase 5 — Segurança e compliance (P12.1 → P12.2 → P5.4)
   ↓
Fase 6 — Engajamento avançado (P9.1 → P9.2 → P9.3 → P7.3)
   ↓
Fase 7 — Polish (P10.2 → P10.3)

*Documento vivo — atualizar à medida que itens forem implementados ou que novos requisitos forem identificados.*